ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАНЫМ

Сатып алудың атауы: Қаржылық консалтинг

ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ

Жоба – Биржаның басқарушылық есебі мен есептілігін жетілдіру бойынша консультациялық қызметтер көрсету

ҚЫЗМЕТТІҢ СИПАТТАМАСЫ

1-ші кезең: Басқарушылық есеп пен есептілік жүйесіне ағымдағы тәсілдің диагностикасы

- Басқарушылық есептілікті қалыптастырудың және Биржа қызметтерінің түрлері бойынша өзіндік құнды есептеудің қолданыстағы әдістемесін талдау.

- Биржаның басқарушылық есеп беру нысандарын талдау

- Биржа жобаларын бағалау тәсілдерін талдау

- Шығыс мәліметтерін толтыру және визуализациялауды талдау

- Басқарушылық есептілікті қалыптастырудың ағымдағы бизнес-процесін талдау, үздік практикаларға сәйкестік мақсаттары үшін кейіннен жақсарту үшін есепке алу жүйесінің күшті және әлсіз жақтарын анықтау

- Ағымдағы жағдайды түсіну және ашық мәселелерді талқылау үшін Биржа өкілдерімен кездесулер өткізу

- Диагностика нәтижелерін Биржамен келісу

2-ші кезең: Басқарушылық есепке алу және есептілік жүйесін жақсарту жөніндегі ұсынымдар

- Басқарушылық есепке алу және есептілік жүйесін диагностикалау нәтижелері туралы есепті дайындау

- Жол картасын әзірлеу, соның ішінде:

  - Басқарушылық есептілік жүйесін құру, қызметтердің өзіндік құнын есептеу және қызметкерлердің KPI (Key Performance indicators) биржа кірістеріне байланыстыру жөніндегі ұсынымдарды қоса алғанда, биржа қызметкерлерінің кейіннен ұсынымдарын іске асыра отырып, бизнесті басқару тиімділігін арттыруға бағытталған басқарушылық есептілікті жетілдіру және жобаларды бағалау жөніндегі ұсынымдардың егжей-тегжейлі тізбесі

- Жоба нәтижелерін келісу

НӘТИЖЕЛЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

1-ші кезең: Диагностика нәтижелері бойынша есеп (MS Word/ MS Excel)

2-ші кезең: Басқарушылық есептілік диагностикасының нәтижелері бойынша ұсынымдар мен жол картасы (MS Power Point/MS Word)

ЖОБАНЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 3 айдан артық емес.

БАСҚА ДА ҚАҒИДАЛАР

- Тапсырыс беруші жобаның нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті өкілеттіктер берілген Жоба менеджерін міндетті түрде бөледі.

- Тапсырыс берушінің жағында жоба нәтижелеріне қол жеткізу үшін жауапты қызметкерлерді жеткілікті қатыстыра отырып, Жұмыс тобы құрылатын болады.

- Орындаушының қызметкерлері Тапсырыс берушіге бармай-ақ, қызметтерді толығымен қашықтықтан көрсете алады.

- Қызмет көрсету мерзімдері жобалық міндеттерді іске асыру үшін барлық қажетті деректер, сондай-ақ жұмыс нәтижелерін келісу де уақтылы ұсынылатындығын ескере отырып, көрсетіледі.

ҚОСЫМША ТАЛАПТАР

Консалтингтік ұйымдар конкурсқа қатысуға жіберіледі:

- Қызметтерді құрамында кемінде 1 (бір) маманы бар, бюджеттеу және басқарушылық есепке алу жүйесін бағалау/жетілдіру/әзірлеу және енгізу жөніндегі кемінде 5 (бес) жобаны іске асыру тәжірибесі болуы тиіс команда көрсетуі тиіс (іске асыру тәжірибесін және Орындаушы мен маман арасындағы өзара қарым-қатынасты растайтын құжаттардың көшірмелерімен растау қажет);

- Қызметтерді құрамында кемінде 2 (екі) маманы бар, CMA (Certified management accountant) немесе CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) сертификаты болуы тиіс команда көрсетуі тиіс (сертификаттың көшірмелерін және Орындаушы мен маман арасындағы өзара қарым-қатынасты растайтын құжаттарды қоса беру қажет);

- Қызметтерді құрамында ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) немесе CPA (Certified Public Accountant) сертификаттары бар кемінде 2 (екі) маманы бар команда көрсетуі тиіс (сертификаттың көшірмелерін және Орындаушы мен мамандар арасындағы өзара қарым-қатынастарды растайтын құжаттарды қоса беру қажет);

- Қызметтерді жобаны басқару бойынша кәсіби маман сертификаты (Project Management Professional) болуы тиіс құрамында кемінде 1 (бір) маманы бар команда көрсетуі тиіс (Орындаушы мен маман арасындағы өзара қарым-қатынасты растайтын құжат пен сертификаттың көшірмесін қоса беру қажет);

- Қызметтерді құрамында қаржы ұйымдары үшін басқару есептілігін диагностикалау және жетілдіру мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету тәжірибесі бар кемінде 2 (екі) маманы бар команда көрсетуі тиіс (осындай консультациялық қызметтер көрсету тәжірибесін және Орындаушы мен маман арасындағы өзара қарым-қатынастарды растайтын құжаттардың көшірмелерімен растау қажет);